Aufgaben:
Tests durchführen, um festzustellen, welche Inputgröße der Parkplatzbilder zur höchsten Genauigkeit führen.

Vorgehen:
- Da mit sehr vielen Testdaten gearbeitet wurde, wurde Google Colab genutzt, um die Test möglichst schnell durchzuführen.
- Durch ein Pythonskript wurde eine Txt-Datei erstellt, in der alle Inputgrößen stehen, die wir als Daten haben.
- Die Inputgrößen aus dieser Txt-Datei werden mit Google Colab getestet.

Probleme:
Die Test dauerten zu lange. Lösung: Im nächsten Sprint werden weniger Trainingsdaten etc. genutzt, um mehr Tests durchzuführen.

Ergebnis:
Es wurden zu wenig Tests durchgeführt, um zu ein aussagekräftigen Ergebnis zu kommen.